## Slide 1
管理組合総会
議案第◯号
道路拡張に伴う
敷地一部売却、関連工事
および管理組合法人設立の件
戸田市 道路拡張事業への協力に関する一体的対応案
総会議案書（最終版）
理事会
提出者:
令和8年3月吉日

## Slide 2
議案第◯号 関連資料
提案の背景・目的／
本件の性質（重要）
1. 提案の背景および目的
本マンションは、戸田市による道路拡張事業に伴い、敷地の一部売却の協力要請を受けています。本件は、単なる土地売却にとどまらず、将来必須となるインフラ更新を一体的に行う計画です。
一体実施項目：
• 敷地の一部売却（道路用地として提供）
• 道路拡張対応工事（塀・フェンス等の再整備）
• 浄化槽撤去および公共下水接続工事
また、売却契約・工事請負契約・補償金の受領等の主体を明確にし、登記等の実務を円滑に進めるため、管理組合法人を設立します。
2. 本件の性質（重要）
住民負担を求める事業ではない
一時金の徴収や管理費等の増額は発生しません。
資産増加 & 将来工事の前倒し
売却益による修繕積立金の積み増しと、将来必須の下水工事を自治体工事と同時施工することでコスト削減を実現します。

## Slide 3
道路拡張に伴う敷地一部売却 総会議案書
金額整理（標準ケース）
公共事業補償基準に基づく補償・精算を前提とし、工事は同時施工によるコスト最適化を図ります。
（1）収入
敷地売却額：3,000万円
（2）支出
道路拡張関連 補填不足：1,500万円
浄化槽撤去・下水接続工事：約450万円
（3）差引（標準想定）
＋1,050万円(マンション全体の資産増)
● 戸あたり参考： 約39万円／戸の資産増相当
● 住民負担： 一時金徴収なし／管理費等の値上げなし
※工事費が上振れ（+150万円）しても約+900万円の資産増を維持
総会議案書資料 - 金額整理
※金額は概算であり、最終契約時に変動する可能性があります

## Slide 4
議案第◯号 関連資料
工事・法人
税務整理
本件事業の円滑な遂行には、関連工事の合理的な実施、契約主体の法的な明確化、および適切な税務処理が不可欠です。これら3つの要素を一体的に整理し、将来にわたるマンション管理の適正化を図ります。
浄化槽撤去・下水接続
工事の位置づけ
下水接続は将来的に必須の更新工事です。道路拡張工事と同時施工することで、掘削・仮設費用の大幅な削減が可能です。
費用負担の原則
当該工事は私有地内の設備更新であり、受益者（マンション側）負担が原則です。自治体が負担した事例は確認されていません。
管理組合法人設立
設立の目的
契約主体を明確化し、売買契約・工事請負契約・補償協定の締結窓口を一元化します。
実務上のメリット
敷地一部売却に伴う全区分所有者の印鑑証明取得等の煩雑な手続きを省略し、登記・補償処理を円滑に進めることができます。工事発注・検収・支払も統合管理します。
税務整理
前提条件
敷地売却益は全額を修繕積立金等へ繰り入れ、区分所有者への個別分配は行わない方針です。
結論
この処理により、個人への課税は発生しません。また、収益事業に該当しない範囲であるため、管理組合法人としても原則として法人税課税はありません。（※詳細は確定時に税理士確認）

## Slide 5
道路拡張協議プロジェクト
戸田市との協議方針
（1）補助金について
本件は公共事業補償基準に基づくため、追加補助は原則困難との見解です。既存の補償枠組みの中で最大限の条件を引き出すことに注力します。
（2）交渉方針（継続協議）
以下の論点について、市側と粘り強く協議を行います。
（3）工事発注の選択肢
市側の見積がより安価な場合、市が見積取得した業者への発注を選択肢に含めます。これにより、スケールメリットを活かしたコストダウンを図ります。
● 道路拡張工事における当マンション負担額の精査
● 工事区分の見直し（公共／民間境界の適正配分）
● 同時施工によるコスト削減の最大化（掘削・復旧共用）
合意が得られない場合のリスク
強制性：分譲マンションの共有財産のため、行政による強制執行は原則不可です。
想定結果：
・事業は当該区間のみ凍結され、未整備のまま残置
・将来、条件が悪化した状態での再協議へ持越し
将来への影響
合意に至らず事業が凍結された場合、以下のデメリットが懸念されます。
下水未接続の継続
衛生環境の改善遅れ
将来コスト増
単独施工による費用負担増
資産価値への影響
インフラ未整備による評価減
議案第◯号 関連資料
管理組合総会

## Slide 6
総会議案書（最終版）
リスク比較と決議事項
本件を実施する場合と実施しない場合のリスク比較、および本総会における決議事項の詳細を以下に整理します。資産価値向上と将来リスク回避の観点から、実施案の合理性が高いと判断されます。
リスク比較（実施 vs 未実施）
比較項目 | 実施案（本提案） | 未実施（現状維持）
資産価値 | 約 ＋1,050万円の増加 | 変化なし（機会損失）
工事対応 | 道路工事と一括同時施工 | 将来、単独での分離実施が必要
コスト | 同時施工による大幅低減 | 単独発注により割高になる可能性大
住環境・状態 | インフラ更新・住環境改善 | 現状維持（浄化槽等の老朽化進行）
決議事項
第1号〜第3号議案
1. 管理組合法人設立：契約主体明確化のため
2. 敷地一部売却：道路拡張事業への協力
3. 関連工事実施：道路拡張対応および下水接続
第4号・第5号議案
4. 売却益の用途固定：修繕積立金繰入（分配なし）
5. 理事会への委任：契約締結・工事発注・協議継続

## Slide 7
管理組合総会 議案第◯号
決議要件と結論
1. 決議要件
特別決議（区分所有法・規約）
●組合員総数および議決権総数の各3/4以上の賛成が必要
●議案・図面・見積・補償根拠資料の提示と説明責任の履行
●管理組合法人設立に係る定款案・代表者選任・登記手続計画の明示
※敷地の一部売却および法人設立は重要事項のため、通常の過半数決議よりも厳しい要件が適用されます。
2. 結論（本件の価値）
3つの主要メリット
① 住民負担ゼロ
一時金徴収なしで、将来必須の工事を前倒しで実現可能
② 資産価値の向上
マンション全体で約+1,000万円の資産増（標準ケース試算）
③ 将来リスクの回避
単独施工時の高コスト・長期化リスクを回避し、インフラを刷新
財務・維持管理・資産価値の
観点で実施が合理的
3. 承認後のステップ
運用・実務のロードマップ
Step 1: 最終確定・契約
戸田市との補償・工事範囲の最終確定および契約案の締結
Step 2: 法人設立実務
管理組合法人の設立登記、銀行口座開設、会計体制の整備
Step 3: 工事準備
同時施工スケジュールの確定、居住者への周知、安全計画策定
速やかな着手が必要
作成者: 管理組合 理事会
道路拡張対策委員会

## Slide 8
総会議案書（最終版）
まとめ／次のステップ
本件の価値
住民一時金負担なしで資産増と必須工事の同時達成
将来の単独施工リスク（高コスト・長期化）を回避
契約・登記・補償の一元管理で実務負荷を低減
総括メッセージ
合理性・タイミング・財務効果の三拍子が揃った機会。
合意形成を図り、速やかに実施へ。
次のステップ（理事会・事務局）
市との最終協議（負担区分・見積精査・工程合意）
総会決議文案・定款案・委任範囲の最終化
工事発注方式の選定（市見積活用含む）と監理体制設計
支援オプション（追加作成可能資料）
反対派想定Q&A（論点別ファクトと一次情報ソース）
理事長説明台本（読み上げ用・5/10/20分版）